封脱指〔2019〕2号

封丘县脱贫攻坚指挥部

关于印发封丘县2019年资金统筹整合

使用实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，县政府有关部门：

现将《封丘县2019年资金统筹整合使用实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

封丘县脱贫攻坚指挥部

2019年3月29日

封丘县2019年资金统筹整合使用实施方案

为进一步提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，实现我县脱贫攻坚目标，强化与我县脱贫规划的衔接，根据《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于认真做好2019年涉农资金统筹整合试点县实施方案编报工作的通知》文件精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，打好脱贫攻坚战。

二、脱贫目标

根据中共封丘县委、封丘县人民政府脱贫攻坚实施方案总体要求，脱贫目标的实现围绕：一是坚定信心，集中一切可以集中的资源，努力实现高标准脱贫摘帽。二是持续以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，确保焦点不散、靶心不变、力度不减，实现贫困人口稳定脱贫。三是全力做好乡村振兴，以一二三产融合发展推进乡村振兴，坚定不移走生态为基民生为本的绿色和谐发展道路来实现脱贫目标。

脱贫目标的实施始终坚持党建引领，夯实组织基础，做大做强扶贫产业，积极开展扶志扶智，激发脱贫内生动力，通过产业发展、农业农村基础设施、农村人居环境整治等项目的建设，2019年最终实现碾庄、清河集等8个滩区村稳定退出贫困村序列，实现5300人贫困人口稳定脱贫。

三、筹资方式

按照涉农资金整合相关文件要求，对下达给我县的纳入统筹整合范围的中央财政及省配套资金、省级财政安排财政涉农资金进行整合。对相关市级资金、县级财政专项扶贫资金纳入了统筹整合范围。对结余结转资金进行收回,优先用于我县脱贫攻坚工程。

四、具体建设任务与资金安排使用

根据我县脱贫攻坚规划和项目库建设情况，经县脱贫攻坚办公会议研究，安排了统筹整合资金49563.701205万元的项目，具体如下：

（一）农村基础设施建设类项目

2019年农业农村基础设施类项目18148.59803万元。

1、交通局农村基础设施建设项目

1.1 2019年封丘县村内道路扶贫建设项目

（1）建设任务：2019年通村公路扶贫建设项目73个，建

设面积502846.5平方米。

- 资金安排：统筹整合财政涉农资金，计划投资

4064.226362万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2018年5月1日，计划开工时间： 2019年3月1日；计划完工时间：2019年11月30日；计划完成验收时间2019年12月31日。

（4）绩效目标：本项目涉及到封丘县18个乡镇87个受益村受益人口122416人，贫困人口达13934人，该项目的实施完成方便了广大人民群众的生产生活，对促进区域经济发展和农民增收，为县域内整体脱贫目标的实现起到促进作用。

1.2 2019年封丘县通村公路扶贫建设新增项目

- 建设任务：2019年通村公路扶贫建设新增项目1个，建设面积10440平方米。

- 资金安排：统筹整合财政涉农资金，计划投资105.286564万元。

- 时间进度：计划完成招投标时间2018年5月1日，计划开工时间： 2019年3月1日；计划完工时间：2019年11月30日；计划完成验收时间2019年12月31日。

- 绩效目标：本项目涉及到封丘县1个乡镇1受益村受益人口3600人，贫困人口224人，该项目的实施完成方便了广大人民群众的生产生活，对促进区域经济发展和农民增收，为县域内整体脱贫目标的实现起到促进作用。

1.3农村道路建设项目质保金

（1）建设任务：修建农村公路1138092.5平方米。

（2）资金安排：统筹整合财政涉农资金，计划投资1839.523389万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2017年9月15日，计划开工时间： 2017年9月20日；计划完工时间：2017年11月20日；计划完成验收时间2017年11月30日。

（4）绩效目标：本项目涉及到封丘县18个乡镇，受益人口151123人，贫困人口达13934人，该项目的实施完成方便了广大人民群众的生产生活，对促进区域经济发展和农民增收，为县域内整体脱贫目标的实现起到促进作用。

1.4农村公路桥梁建设项目质保金

（1）建设任务：修建桥梁26延米。

（2）资金安排：统筹整合财政涉农资金，计划投资14.556225万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2017年9月15日，计划开工时间： 2017年9月20日；计划完工时间：2017年11月20日；计划完成验收时间2017年11月30日。

（4）绩效目标：本项目涉及到封丘县2个乡镇，受益人口9800人，该项目的实施完成方便了广大人民群众的生产生活，对促进区域经济发展和农民增收，为县域内整体脱贫目标的实现起到促进作用。

1.5 X008高产角至封丘县城段道路建设项目质保金

（1）建设任务：修建农村公路5.152公里。

（2）资金安排：统筹整合财政涉农资金，计划总投资

133.38703万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2017年9月15日，计划开工时间： 2017年9月20日；计划完工时间：2017年11月20日；计划完成验收时间2017年11月30日。

（4）绩效目标：本项目涉及到封丘县4个乡镇，受益人口15000人，贫困人口达2102人，该项目的实施完成方便了广大人民群众的生产生活，对促进区域经济发展和农民增收，为县域内整体脱贫目标的实现起到促进作用。

2、水利局农村基础设施建设类项目

2.1封丘县2019年农村饮水安全巩固提升工程

（1）建设任务：：新建黄陵镇集中供水厂1处、回族乡集中供水厂1处：新建管理房2座，供水房2座，新打机井8眼，新建600m³清水池2座，300m³清水池2座，新建自动化机电设备2套，除氟设备2套及其他附属设施；陈桥镇险峰、陈岭新村及曹岗乡前马长岗、后马长岗主管网连通工程；新建应举镇前蒋寨和巩固提升王村乡杜庄、王王村饮水工程；全县已建除氟设备的水厂（或供水站）进行维护运行服务工程，确保农村饮水安全供水水质达标。

（2）资金安排：安排统筹整合资金951.836639万元。

（3）时间进度：2018年3月31日前完成招投标，4月30日前进场开工，9月30日前完成全部工程内容，10月31日前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后,进一步提高我县农村集中供

水率、水质达标率、供水保证率，可解决2295人贫困人口的饮水安全问题。

2.2封丘县2019年农村饮水安全巩固提升新增工程

- 建设任务：新建王村乡贾王村、陈王村、前马台、后马台铺设供水PE管网22560米；新建赵岗镇水厂管理房、供水房各1座，新打机井3眼，配套自动化机电设备1套，除氟设备1套和水厂附属设施；全县已建除氟设备的水厂（或供水站）进行维护运行服务工程，确保农村饮水安全供水水质达标。

- 资金安排：安排统筹整合资金396.057158万元。

（3）时间进度：2017年12月15日前完成招投标，2018年1月5日前进场开工，2018年3月31日前完成全部工程内容，2018年4月15日前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，解决王村乡4个村庄及赵岗镇南常岗等村庄的饮水问题，进一步提高我县自来水普及率、集中供水率、水质达标率，可解决3225人贫困人口的饮水安全问题。

2.3封丘县干支斗渠生产桥重建或维修项目

- 建设任务：拆除重建生产桥89座，维修生产桥11座。其中拆除重建生产桥包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m；维修生产桥包括高吕寨1座、杨庄村1座、前吴村1座、大山呼村1座、姚务村1座、黄陵村2座、祝店村1座、西张八寨村1座、程马牧村1座、潘店村1座。

（2）资金安排：安排统筹整合资金1316.600637万元。

（3）时间进度：2018年3月23日完成招投标，4月16日前进场开工，9月30日前完成全部工程内容，10月31日前完成项目验收。

（4）绩效目标：实施后可以保证人民群众特别是附近贫困村、贫困人口的生命财产安全。保证项目所在村的粮食生产安全，改善田间通行条件，确保粮食作物顺利收获和外运，方便群众的出行。同时也改善河道的排涝条件，保证农作物产量，有效促进农村经济的持续稳定发展。项目实施后，受益贫困村85个，贫困户12406户，受益贫困人口40280人。

2.4封丘县北港新区水系连通水源工程

（1）建设任务：新建天然渠水驿橡胶坝1座，坝长15m，坝高2.5m，位于天然渠水驿村西北洛寨东北桩号K36+968（西一干渡槽下游约150m）处；修建水闸6座，其中新建水闸5座，改建水闸1座。

（2）资金安排：安排统筹整合资金154.227659万元。

（3）时间进度：2018年3月28日完成招投标，4月15日前进场开工，9月30日前完成全部工程内容，10月15日前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，可改善水驿、马林寨等16个贫困村1290人贫困人口及其他村庄的灌溉面积1.8万亩，改善了供水、灌溉和排涝条件，农作物得到适时适量灌溉，提高了农作物产量，为贫困人口的脱贫提供农村基础设施保障，促进农业增收、农民增产，从而促进当地的经济发展。

2.5封丘县2017年农村饮水安全巩固提升工程质保金项目

（1）建设任务：铺设PE干、支管网约50.75万米及附属配套设施和新建赵岗镇南常岗水厂1座，解决11个乡镇72个行政村的饮水问题；

（2）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金510万元。

（3）时间进度：2017年10月15日完成招投标工作，2017年10月25日开工，2018年4月15日前完工，2018年4月30日前验收。

（4）绩效目标：项目实施后，可解决我县11个乡镇72个行政村农村居民的饮水问题，提高赵岗镇8个村供水保证率，惠及建档立卡贫困人口4702人。

2.6封丘县黄河滩区迁建荆宫安置区供水厂工程项目

（1）建设任务：新建黄河滩区迁建荆宫安置区供水厂1处，新建清水池2座，供水房1座，管理房1座，新打机井16眼，自动化和机电设备1套及其他附属工程。

（2）资金安排：安排统筹整合涉农资金623.979523万元。

（3）时间进度：2018年3月31日前完成招投标，4月30前日前进场开工，10月31日前完成全部工程内容，11月30日前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，可解决荆宫乡黄河滩区迁建1个贫困村63人贫困人口及其他黄河滩区迁建村庄1047人贫困人口的饮水安全问题。

2.7封丘县黄河滩区迁建陈桥安置区供水厂工程项目

（1）建设任务：新建黄河滩区迁建荆宫安置区供水厂1处，新建清水池2座，供水房1座，管理房1座，新打机井6眼，自动化和机电设备1套，除氟设备1套及其他附属工程。

（2）资金安排：安排统筹整合涉农资金318.847641万元。

（3）时间进度：2018年3月31日前完成招投标，4月30日前进场开工，10月31日前完成全部工程内容，11月30日前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，解决陈桥镇黄河滩区迁建3个贫困村279人贫困人口及其他黄河滩区迁建村庄94人贫困人口的饮水安全问题。

2.8封丘县黄河滩区迁建李庄安置区（二期）供水管网工程项目

（1）建设任务：铺设PE管网14930米及附属设施。

（2）资金安排：安排统筹整合涉农资金244.564073万元。

（3）时间进度：2018年3月31日前完成招投标，4月30日前进场开工，10月31日前完成全部工程内容，11月30日前完成项目验收。

（4）绩效目标：项目实施后，解决李庄镇（二期）黄河滩区迁建7个贫困村15421人贫困人口及其他村庄527人贫困人口的饮水安全问题。

3、农开办农村基础设施建设类项目

3.1封丘县2019年农业综合开发农田基础设施建设项目

（1）建设任务：新打机井476眼，配套水泵641台，机井保护装置476套，地埋线194.27千米，地埋管道1400米，变电台区2处，高压923米，建筑物18座，硬化渠道745米。

（2）资金安排：安排统筹整合资金1714.985916 万元。

（3）时间进度：2018年2月28日前完成招投标，2018年3月30日前入场开工，2018年8月30日前完成全部工程内容，2018年9月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：项目的实施能够让城关乡、居厢镇、黄德镇、潘店镇、留光镇、陈固镇、应举镇、回族乡、冯村乡、王村乡、尹岗镇等11个乡镇62个贫困村、2个贫困人口占比较大村共64个行政村受益，其中受益贫困人口3812人，将解决项目村农民群众农田灌溉用水用电问题，从根本上彻底改善农业生产条件，对贫困村农业种植结构调整起到促进作用。项目实施后，年亩均节本增效30元左右，为项目所在地贫困村农民群众增加收入，贫困人口脱贫，脱贫人口不返贫提供基础性保障措施。项目建成后，设施产权移交至当地乡镇人民政府。

3.2封丘县2019年农业综合开发脱贫基地建设项目

（1）建设任务：新打机井6眼，配套水泵7台，机井保护装置6套，地埋线3500米，配套路灯10套，滴灌200亩，建筑物6座，硬化渠道270米。

（2）资金安排：安排统筹整合资金140.77万元。

（3）时间进度：2018年2月28日前完成招投标，2018年3月30日前入场开工，2018年8月30日前完成全部工程内容，2018年9月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：项目的实施能够让王村乡、潘店镇、荆隆宫乡等3个乡镇3个村群众受益，其中受益贫困人口248人，将解决3个脱贫基地的特色高效农产品生产灌溉用水用电问题。项目实施后，三个基地生产发展面貌焕然一新，农产品生产灌溉成本、劳动力投入成本将大幅减少，可确保参股的贫困户收益稳定，增强贫困户脱贫信心。同时，为脱贫基地的稳定增收打下坚定的基础。项目建成后，设施产权移交至当地乡镇人民政府。

3.3封丘县2019年农业综合开发涉农整合资金项目

（1）建设任务：新打机井40眼，配套水泵40套，机井保护装置（井堡、井台、输水管等）40台，新建变电台区3处，高压线150米，地埋电缆19786米，新修水泥路50364平方米。

（2）资金安排：安排统筹整合资金779.98万元。

（3）时间进度：2018年5月10日前完成招投标，2018年5月30日前入场开工，2018年9月30日前完成全部工程内容，2018年10月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：项目的实施能够让赵岗镇11个村受益，其中受益贫困人口446人，将解决项目村农民群众农田灌溉用水用电问题，从根本上彻底改善农业生产条件，对贫困村农业种植结构调整起到促进作用。项目实施后，年亩均节本增效30元左右，为项目所在地贫困村农民群众增加收入，贫困人口脱贫，脱贫人口不返贫提供基础性保障措施。项目建成后，设施产权移交至当地乡镇人民政府。

3.4封丘县2019年农业综合开发带贫基地建设项目

（1）建设任务：新打机井14眼，配套潜水泵41台，机井保护装置（含井台、井堡、输水管等）41座；设变压器台区3个，新建变压器房3座，地埋电缆16547m；新修4米宽混凝土道路15000平方米；场地硬化420m2，滴灌224亩，喷灌546亩。

（2）资金安排：安排统筹整合资金538.36万元。

（3）时间进度：2018年6月10日前完成招投标，2018年6月30日前入场开工，2018年9月30日前完成全部工程内容，2018年10月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：项目的实施能够让黄陵镇、城关乡、留光镇3个乡镇4个村群众受益，其中受益贫困人口302人，将解决4个带贫基地的特色高效农产品生产灌溉用水用电问题。项目实施后，四个基地生产发展面貌焕然一新，农产品生产灌溉成本、劳动力投入成本将大幅减少，可确保参股的贫困户收益稳定，增强贫困户脱贫信心。同时，为脱贫基地的稳定增收打下坚定的基础。项目建成后，设施产权移交至当地乡镇人民政府。

3.5封丘县2017年农业综合开发统筹整合扶贫项目质保金

（1）建设任务：新打机井65眼，配套潜水泵136台，移动排灌站6台，低压线埋设34420米，变压器及配套7处，变压器房7座，高压线架设1930米，田间硬化路25950平方米，防护林5000株。

（2）资金安排：87.231215万元。

（3）时间进度：2017年10月15日前完成招投标，2017年10月20日前入场开工，2017年12月10日前完成全部工程内容，2017年12月31日完成项目验收。

（4）绩效目标：通过综合治理，使项目区形成稳产高产、旱涝保收、节水高效、道路畅通、生态和谐的农业生产新格局，解决了贫困村群众灌溉用水用电问题，改善贫困村农业生产条件，优化农业种植结构，为贫困村群众脱贫致富打下农业生产发展基础，进一步融洽项目区党群、干群关系，为其他各项农村工作的开展奠定良好基础，极大地促进农村稳定、农业发展、农民增收，真正体现党和国家对农业和农村的关心。通过项目实施，使赵岗镇9个村贫困人口404人受益。

3.6封丘县2017年农业综合开发居厢镇大李湾村脱贫基地建设项目质保金

（1）建设任务：潜水泵10台，地埋管道600米，低压线埋设2000米，C25砼路1200平方米。

（2）资金安排：0.5918万元。

（3）时间进度：2017年10月15日前完成招投标，2017年10月20日前入场开工，2017年12月10日前完成全部工程内容，2017年12月31日完成项目验收。

（4）绩效目标：通过综合治理，解决了贫困村群众灌溉用水用电问题，改善贫困村农业生产条件，优化农业种植结构，为贫困村群众脱贫致富打下农业生产发展基础，进一步融洽项目区党群、干群关系，为其他各项农村工作的开展奠定良好基础，极大地促进农村稳定、农业发展、农民增收，真正体现党和国家对农业和农村的关心。通过项目实施，使居厢镇大李湾村贫困人口61人受益。

3.7封丘县2017年农业综合开发居厢镇大沙村脱贫基地建设项目质保金

（1）建设任务：建筑物1座，喷灌70亩

（2）资金安排：0.455379万元

（3）时间进度：2017年10月15日前完成招投标，2017年10月20日前入场开工，2017年12月10日前完成全部工程内容，2017年12月31日完成项目验收。

（4）绩效目标：通过综合治理，解决了贫困村群众灌溉用水用电问题，改善贫困村农业生产条件，优化农业种植结构，为贫困村群众脱贫致富打下农业生产发展基础，进一步融洽项目区党群、干群关系，为其他各项农村工作的开展奠定良好基础，极大地促进农村稳定、农业发展、农民增收，真正体现党和国家对农业和农村的关心。通过项目实施，使居厢镇大沙村2243人，其中贫困户40户，贫困人口115人受益。

3.8封丘县2017年农业综合开发冯村乡李淳于村、东王村脱贫基地建设项目质保金

（1）建设任务：新打机井（深72米）15眼；机井保护装置15座；水泵15台；低压线材5915米；变压器房1座；变压器台区1套；高压线路300米。

（2）资金安排：9.5225万元

（3）时间进度：2017年11月22日前完成招投标，2017年11月27日前入场开工，2017年12月10日前完成全部工程内容，2017年12月31日完成项目验收。

（4）绩效目标：通过综合治理，解决了贫困村群众灌溉用水用电问题，改善贫困村农业生产条件，优化农业种植结构，为贫困村群众脱贫致富打下农业生产发展基础，进一步融洽项目区党群、干群关系，为其他各项农村工作的开展奠定良好基础，极大地促进农村稳定、农业发展、农民增收，真正体现党和国家对农业和农村的关心。通过项目实施，通过项目实施，冯村乡李淳于村、东王村2个村贫困人口79人受益。

4、扶贫办农业农村基础设施项目

4.1 2019年扶贫办道路建设项目

（1）建设任务：新修水泥道路建设277961平方米，厚18公分；柏油道路建设44600平方米。

（2）资金安排：安排统筹整合资金3149.833651万元。

（3）时间进度：2019年4月-2019年8月。

（4）绩效目标：解决49个贫困村80235人行路难问题。

4.2 2019年扶贫办电力项目

- 建设任务：3台200千瓦变压器及村内高低压线路30000米

（2）资金安排：安排统筹整合资金92.15万元。

（3）时间进度：2019年4月-2019年8月。

（4）绩效目标：解决贫困人口89户347人的用电难问题

4.3扶贫办基础设施项目质保金

（1）建设任务：新修水泥道路建设175235平方米，厚18公分。

（2）资金安排：安排统筹整合资金241.269396万元。

（3）时间进度：2018年4月-2018年8月。

（4）绩效目标：解决30个贫困村65913人行路难问题。

5、发改委农业农村基础设施项目

5.1封丘县2017年统筹整合财政涉农资金道路建设项目质

保金

- 建设任务：新修水泥路150677平方米，新修柏油路9900平方米。

- 资金安排：345.855273万元，资金来源为统筹整合财政涉农资金。

（3）时间进度：2017.9.19前完成招投标，2017.10.30前开工，2018.3.31前完工，2018.4.30前完成验收。

（4）绩效目标：解决沿途32133人行路难问题。

6、住建局农业农村基础设施项目

6.1 2019年封丘县农村危房改造项目（第一批）

（1）建设任务：涉及全县15乡（镇），不含城关镇、荆乡回族乡、冯村乡、李庄镇。改造对象为建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象229户，其中C级125户，每户补助5000元；D级104户，每户补助30000元。

（2）资金安排：安排统筹整合资金374.5万元。

（3）时间进度：开工时间为2018年10月15日，竣工时间为2018年12月15日，验收时间为2019年1月10日之前。

（4）绩效目标：做好4类重点对象的农村危房改造工作，确保其住房安全有保障。

（二）产业发展类项目

2019年产业发展类项目31415.103175万元。

- 财政局产业发展项目

1.1 2019年扶贫小额信贷风险补偿金项目

（1）建设任务：设立风险补偿金700万元，通过灵活全面的融资产品，帮助建档立卡贫困户获得银行低成本资金支持。

（2）资金安排：整合涉农资金700万元。

（3）时间进度：2019年12月31日前完工。

（4）绩效目标：帮助建档立卡贫困户获得银行低成本资金支持。

2、金融扶贫服务中心产业发展项目

2.1封丘县金融扶贫服务中心2019年封丘县建档立卡贫困

户和带贫企业（农民合作社）贷款贴息项目

（1）建设任务：对获得扶贫小额信贷的建档立卡贫困户，5万元以内（含5万）贷款全额贴息（贫困户、贴息期限以实际使用贷款期限为准，最长不超过3年）、对获得扶贫小额信贷的带贫企业（农民合作社）根据所带动贫困户数相对应额度按照年贴息率2%进行贴息（带贫企业贴息期限以实际使用贷款期限为准，最长不超过三年）。

（2）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金60万元。

（3）时间进度：贴息具体户数、金额以实际放贷户数、金额为准，2019年12月底完成当年应贴息任务。

（4）绩效目标：确保符合条件建档立卡贫困户贷款享受财政全额贴息，确保通过验收的带贫企业（农民合作社）贷款的贴息。

3、农业农村局农业农村产业发展项目

3.1 2019年封丘县新型经营主体土地经营权流转项目

（1）建设任务：对流转贫困户土地160个新型经营主体奖补，对流出土地的1260户贫困户进行奖补。

（2）奖补标准：对流转建档立卡贫困户土地的带贫新型农业经营主体每亩补助300元，对流出耕地的贫困户每亩补助200元。

（3）资金安排：安排统筹整合资金219.47413万元。

（4）时间进度：2019年12月底完成。

（5）绩效目标：通过土地流转160个经营主体可带动1260户贫困户实现增收。

3.2 2019年封丘县支持贫困户种植优质强筋小麦补贴项目

（1）建设任务：对所有种植优质强筋小麦贫困户进行补助。

（2）奖补标准：每亩补助150元。

（3）资金安排：安排统筹整合资金272.4588 万元。

（4）时间进度：2019年6月底完成。

（5）绩效目标：贫困农户种植优质强筋小麦每亩增收150元，增强贫困户的种地积极性，稳定优质强筋小麦面积和产量，着力提升质量和效益，让贫困户提前脱贫，群众满意。

3.3 2019年封丘县冷库奖补项目

（1）建设任务：2个冷库，容积750立方米。

（2）奖补标准：每户0.08-0.1万元。

（3）资金安排：安排统筹整合资金18.3万元。

（4）时间进度：2019年12月底完成。

（5）绩效目标：本项目涉及两个乡镇2个村、2个带贫新型农业经营主体，通过该项目的实施，新增750立方米储藏能力，增加了企业的经济效益，带动201户贫因户共增收51.85万元。

4、人社局产业发展项目

4.1“百企万户”产业扶贫工程项目

- 建设任务：对符合“百企万户”申报条件的6家企业进行带贫奖励，加快促进转移就业。

（2）资金安排：安排统筹整合资金25.6万元。

（3）时间进度：时间进度：2018年6月30日—2019年12月30.带贫企业奖励项目由企业按时间进度完工后向企业所在地乡政府提出复验申请，乡政府复验合格汇总后报人社局，我局聘请有资质的第三方进行复验。

（4）绩效目标：带动贫困人口128人年收入达到1.8万以上。河南洋荣服饰有限公司40名贫困户年收入在一万以上、河南山水抗逆抗旱苗木有限公司30名贫困户年收入在一万以上等6家企业发放工资年总额在128万以上。

4.2封丘县扶贫就业点建设项目

（1）建设任务：在全县17个乡镇新建133个扶贫就业点，钢结构厂房面积99147.09㎡，其中800㎡110个（767.13㎡69个；776.37㎡25个；773.91㎡16个），400㎡11个（376.73㎡2个；381.48㎡9个），特殊规格设计厂房12个（1600㎡1个；1048.5㎡1个；880㎡1个；801㎡1个；824㎡1个；844.8㎡1个；805.6㎡1个；524.81㎡1个；496.42㎡1个；803.8㎡3个）。

（2）资金安排：安排统筹整合项目建设资金12510.326903万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2018.4—2019.1；开工时间2018.4—2019.2；完工时间：2018.6—2019.4；完成验收时间：2018.6—2019.5。

（4）绩效目标：可为贫困户就近提供2500多个就业岗位，实现贫困户通过转移劳动力增收脱贫，同时建成后产权移交至村集体，增加村集体收入。

4.3封丘县扶贫车间建设项目

（1）建设任务：在全县16个乡镇新建22个扶贫车间，钢结构厂房面积86501㎡，其中4000㎡14个，3000㎡1个，2367㎡1个，3500㎡1个，5000㎡1个，5300㎡1个，2750㎡1个，4868㎡1个，3716㎡1个，。

（2）资金安排：安排统筹整合项目建设资金11027.031959万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间:2018.6—2019.2；开工时间：2018.7—2019.2；完工时间：2018.10—2019.5；完成验收时间：2018.12—2019.7。

（4）绩效目标：可为贫困户就近提供多个900多个就业岗位，实现贫困户通过转移劳动力增收脱贫，同时建成后产权移交至乡（镇）人民政府，增加乡（镇）集体收入。

4.4建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补项目

（1）建设任务：分批对符合条件的建档立卡贫困人口优秀务工人员进行奖补。

（2）奖补标准：每人补助1500-4000元。

（3）资金安排：安排统筹整合资金1500万元。

（4）时间进度：2019年1月--2019年12月底。

（5）绩效目标：对5000名贫困人口优秀务工人员进行奖补，每人增收1500-4000元。

5、扶贫办产业发展项目

5.1 2019年扶贫办雨露计划项目

- 建设任务：资助全县800名贫困学生，培训全县411人致富带头人。

- 补助标准：每人1600-3000元。

（3）资金安排：安排统筹整合资金340万元。

（4）时间进度：2019年1月-2019年12月。

（5）绩效目标：资助全县800名中职高职贫困生，培训411人致富带头人。

5.2 2019年扶贫办就业点建设项目

（1）建设任务：建厂房15535平方米，连栋玻璃温室，建设面积2688平方米

（2）资金安排：安排统筹整合资金282.0024万元。

（3）时间进度：2018年4月-2018年8月。

（4）绩效目标：通过项目的实施，进一步企业带领贫困群众干事创业摆脱贫困的积极性，提振了企业创业吸纳贫困人口就业增收动力，带动贫困人口251户251人，每户年均增收1.8万元以上.扶贫就业点建成后，财政投资形成的固定资产归所在乡(镇)或贫困村集体所有。非贫困村的就业点财政投资所形的固定资产归乡(镇)政府所有，该固定资产所形成的收益由乡《镇)政府统-调配到没有村集体经济收入的贫困村，用来增加贫困村集体经济收入。企业自建和改建的就业点产权归企业所有。

5.3  2019年扶贫办就业点贫困人员就业奖补项目

（1）建设任务：就业点奖补389人

（2）资金安排：安排统筹整合资金82.7万元。。

（3）时间进度：2018年4月-2018年8月。

（4）绩效目标：使389户贫困户受益。

5.4 2019年扶贫办产业道路项目

（1）建设任务：道路建设7917平方米，厚18厘米。

（2）资金安排：安排统筹整合资金76.70379万元。

（3）时间进度：2017年11月-2018年2月。

（4）绩效目标：使288户贫困户受益。

5.5 2019年扶贫办其他项目

- 建设任务：机井5眼及相关配套设施

（2）资金安排：安排统筹整合资金53万元。

（3）时间进度：2019年4月-2019年8月。

（4）绩效目标：使618户贫困户受益。

5.6 2019年扶贫办扶贫就业点附属设施项目

- 建设任务：围墙、地暖、综合用房、房屋改造、车棚、厕所、大门和地面硬化等

（2）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金494.8万元。

（3）时间进度:2018年6月-2018年10月。

（4）绩效目标：使526户贫困户受益。

5.7扶贫办产业项目质保金

（1）建设任务：圆满完成封丘县扶贫就业点建设6个，面积7835平方米。就业点补助项目14个，补助贫困人口328人。

（2）资金安排：安排统筹整合资金108.94万元。

（3）时间进度：2018年4月-2018年8月。

（4）绩效目标：实现贫困人口328人就业，稳定脱贫。

6、工商联产业发展项目

6.1封丘县工商业联合会2019年厂房自建、大棚奖补统筹整合扶贫项目

（1）建设任务：实施项目14个，钢结构标准厂房5个，建筑面积为8800²。砖混结合钢结构厂房5个，建筑面积为7200²。砖混标准厂房2个，建筑面积为5300²。钢结构现代化日光温室大棚2个，建筑面积为6000²。每平方奖补金额为200元。

（2）资金安排：安排统筹整合资金654万元。

（3）时间进度：计划开工时间2017年5月，完工时间2019年4月，完成验收时间2019年5月。

（4）绩效目标：通过项目的实施，进一步明确对符合产业扶贫就业点建设项目的非公企业进行奖补的政策，激发了非公企业带领贫困群众干事创业摆脱贫困的积极性，提振了非公企业创业吸纳贫困人口就业增收动力，带动贫困人口259户259人，每户年均增收2万元.精准扶贫就业点建成后，形成的固定资产归企业所有。

7、发改委产业发展项目

7.1 2019年李庄镇农村经济特色园区产业扶贫车间项目

（1）建设任务：新建钢结构框架标准化厂房4栋，单栋面积7207.39平方米，总建筑面积28829.56平方米。

（2）资金安排：安排统筹整合资金2317.285193万元。

（3）时间进度：本工程计划于2018年3月开工，于2018年10月竣工。

（4）绩效目标：本村项目的建设，不仅进一步增强了李庄镇农业农村基础设施建设，拓宽迁建群众就业渠道，有力地促进农村产业结构调整，增加了农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。

7.2 2019年黄河滩区迁建光伏扶贫电站项目

（1）建设任务：新建黄河滩区迁建光伏扶贫电站2.1兆瓦。

（2）资金安排：672.48万元，资金来源为统筹整合财政涉农资金。

（3）时间进度：本工程计划于2018年2月开工，于2018年6月竣工。

（4）绩效目标：扶持贫困户308户1124人，实现贫困户到

户增收3000元。

五、部门分工

在县政府的统一领导下，根据县脱贫攻坚规划和项目库以及项目主管部门提出的经县政府领导批准的项目资金申请，县财政局会同扶贫办、发改委等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。

县财政局、县发改委、县金融扶贫服务中心、县扶贫办、县交通局、县农开办、县农业农村局、县人社局、县水利局、县住建局、县工商联等部门和有关乡镇，分别负责项目实施和资金使用管理工作。县财政局负责实施2019年扶贫小额信贷风险补偿金项目；县发改委负责实施封丘县2017年统筹整合财政涉农资金道路建设项目质保金、2019年李庄镇农村经济特色园区产业扶贫车间项目、2019年黄河滩区迁建光伏扶贫电站项目；县金融扶贫服务中心负责实施封丘县金融扶贫服务中心2019年封丘县建档立卡贫困户和带贫企业（农民合作社）贷款贴息；县扶贫办负责实施2019年扶贫办道路建设项目、2019年扶贫办电力项目、扶贫办基础设施项目质保金、2019年扶贫办雨露计划项目、2019年扶贫办就业点建设项目、2019年扶贫办就业点贫困人口就业奖补项目、2019年扶贫办产业道路项目、2019年扶贫办其他项目、2019年扶贫办扶贫就业点附属设施项目、扶贫办产业项目质保金；县交通局负责实施2019年封丘县村内道路扶贫建设项目、2019年封丘县通村公路扶贫建设新增项目、农村公路桥梁建设项目质保金、桥梁建设项目质保金X008高产角至封丘县城段道路建设项目质保金；县农开办负责实施封丘县2019年农业综合开发农田基础设施建设项目、封丘县2019年农业综合开发脱贫基地建设项目、封丘县2019年农业综合开发涉农整合资金扶贫项目、封丘县2019年农业综合开发带贫基地建设项目、封丘县2017年农业综合开发统筹整合扶贫项目质保金、封丘县2017年农业综合开发居厢镇大李湾村脱贫基地建设项目质保金、封丘县2017年农业综合开发居厢镇大沙村脱贫基地建设项目质保金、封丘县2017年农业综合开发冯村乡李淳于村、东王村脱贫基地建设项目质保金；县农业农村局负责实施2019年封丘县新型经营主体土地经营权流转项目、2019年封丘县支持贫困户种植优质强筋小麦脱贫用种补贴项目、2019年封丘县冷库奖补项目；县人社局负责实施“百企万户”产业扶贫工程项目、封丘县扶贫就业点建设项目、封丘县扶贫车间建设项目、2019年封丘县建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补项目；县水利局负责实施封丘县2019年农村饮水安全巩固提升工程、封丘县2019年农村饮水安全巩固提升新增工程、封丘县2019年干支斗渠生产桥重建或维修项目、封丘县2019年北港新区水系连通水源工程、封丘县2017年农村饮水安全巩固提升工程质保金、封丘县2019年黄河滩区迁建荆宫安置区供水厂工程项目、封丘县2019年黄河滩区迁建陈桥安置区供水厂工程项目、封丘县2019年黄河滩区迁建李庄安置区（二期）供水管网工程项目；县住建局负责2019年封丘县农村危房改造项目（第一批）；县工商联负责封丘县工商业联合会2019年厂房自建、大棚奖补统筹整合扶贫项目。以上负责项目实施的单位要严格执行《河南省扶贫资金管理办法》等有关规章制度的规定。县监察委、审计局、财政局、扶贫办、发改委等部门，负责扶贫资金分配使用的监督检查工作。

六、资金使用操作程序

（一）统筹程序

项目主管部门、财政部门收到上级下达资金指标文件后，财政部门应及时与项目主管部门进行沟通，按照《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》相关规定，确定该项资金是否统筹整合，确定为统筹整合的资金，由项目主管单位向县政府提出资金统筹整合申请，申请批准后，项目主管部门到财政部门办理资金整合手续，将资金归集到国库单一账户。上级资金指标文标注为“可统筹使用”的资金可进行统筹整合，用于脱贫攻坚。

（二） 拨付程序

1、项目主管单位根据脱贫攻坚规划，项目库中纳入统筹整合资金使用（实施）方案的建设项目，提出项目资金申请。

2、项目建设资金申请经分管扶贫副县长、常务副县长签字审批后由项目主管单位报县财政部门。

3、县财政部门收到经县领导审批的项目资金建设申请后，按照国库集中支付制度规定将资金下达到项目主管单位。

（三）报账程序

1、项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行报账。

2、阶段性报账。按照相关制度规定和合同约定，实施阶段性报账，项目实施单位可根据项目建设情况和投资规模，按照项目建设进度分批进行阶段性报账。项目业主单位要与项目施工单位签订规范合理的工程建设合同，根据项目建设投资规模、建设工期和施工进度，约定工程款支付的相关条款，增加阶段性报账次数。项目主管部门对施工单位提交的报账材料审核完毕后，向财政部门申请报账拨款。暂不具备报账条件的，经项目业主单位及监理单位对项目建设进度确认后，县财政部门可按照比工程实际进度低10%的比例拨付工程款。

3、竣工报账。对工程质量验收合格的项目，项目施工单位应及时向项目主管部门提出报账申请并完善相关报账资料，报账资料经项目主管部门、扶贫和财政部门按照《河南省扶贫资金管理办法》、《河南省财政农业专项资金报账制管理办法》等有关规定进行审核后支付资金。贫困户、贫困人口补助资金相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号、发放标准、发放金额等）由相关部门根据国家和省有关政策规定据实审核确认。县财政部门根据相关部门确认的补助资金信息，通过“一卡通”直接发放到个人账户或直接拨付到经村、乡、县三级确认与贫困户签有帮扶协议带动贫困户脱贫的新型农业经营主体或企业账户。严禁以现金形式发放。

4、质保金拨付。质保期满后，项目主管部门要及时组织复验，经复验合格的，及时将质保金拨付到项目施工单位。

七、监管措施

(一）组织监管

统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

（二）部门监督

纪检、监察、审计、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

（三）社会监督

建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金要在项目所在行政村进行公示公告，期限不少于15天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

附表：1.封丘县2019年统筹整合财政涉农资金汇总表

2.封丘县2019年统筹整合财政涉农资金明细表