政务信息

第七十四期

封丘县人民政府办公室         二○二一年十一月二十四日

水利局约稿信息

一、约稿通知和样式

上级约稿单位：省政府办公厅、市政府办公室

约稿内容：开展一线调研，围绕农村供水保障工程报送约稿信息，重点反映农村供水现状、目前工作进展成效、存在的困难问题及期盼建议。

指定撰写单位：县水利局

上报时间：2021年11月22日下午16时前

报送地址：县政府办公室信息股（邮箱fqzwxx@126.com）

联 系 人：焦会昌  孙慧芳

联系电话：8293197  13525092633

二、报送约稿信息格式及要求

（一）基本情况

我县19个乡镇，609个行政村，总人口89万，其中农村人口约82万人。农村供水于2006年开始实施，总投入资金约3.3亿元，全县595个行政村已实现集中供水到户，覆盖农村人口78万余人，农村自来水普及率和集中供水率均达到96%。

（二）具体措施

一是健全组织，落实责任。成立了县委、县政府农村供水工作领导小组，切实加强组织领导，细化任务，落实责任，将农村供水项目纳入政府年度考核目标，层层签订目标责任书，实行目标考核工作机制，确保供水工程顺利实施。

二是科学规划，统筹安排。按照“能联网的不单村，能扩建的不新建，单村变联网，小网变大网”的原则，坚持以优质水源为依托，合理布局区域供水设施，科学设置井位，彻底改变由单村打井独立供水的“小单元”建设模式，有效提高了全县农村供水工程布局的科学性和前瞻性，实现了资金效益的最大化。

三是规范程序，加强管理。我县农村供水项目建设严格按照基建程序进行，认真落实项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等相关工作机制，建立了项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督的质量保证体系，确保了工程质量监督管理全覆盖。

四是多措并举，倒排工期。结合我县实际工作情况，在全县范围内广泛宣传农村供水项目方针政策，定期、不定期召开施工推进会，加强部门、乡镇与行政村之间的沟通协调，保证了施工单位在项目村用电、用水、清障等方面的配合，并成立督导检查组，深入施工一线跟踪督导工程进度，及时解决影响工程建设进度的困难和问题，有力地保证了工程进度。

五是健全机制，科学管理。认真贯彻水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》和《河南省农村饮水工程建设管理办法实施细则》，建立和完善了我县运行管理机制，落实建设和建后管护主体；建立和完善了工程运行操作、水质化验、卫生防护、岗位责任等运行管理制度，确保农村供水安全。

（三）取得成效

全县已建成农村饮水供水工程集中供水厂（供水站）94处，农村自来水普及率和集中供水率均达到96%。

（四）存在问题

随着群众生活条件的不断提高和改善，用水量急剧增加，地下水位逐年不断下降，我县被水利部列为黄河流域浅层地下水超采和深层承压水超载县，地下水位的下降，造成夏季用水高峰或天气干旱时，农村供水不得不采取错时或分时供水措施，直接影响农村居民正常的生产生活用水。另外，我县荆隆宫乡、陈桥镇的14个行政村，因实施黄河滩区迁建项目没有实施农村集中供水工程，属分散式供水。

（五）约稿撰写人员信息

撰写人（职务）：欧伟民（水利局饮水安全办公室主任）

联系方式：138**5494

编辑：孙慧芳         审核：焦会昌        签发：张天杰

本期发：县四大班子领导。

各乡（镇）人民政府，县政府各部门。