政务信息

第十九期

封丘县人民政府办公室             二○二二年三月十七日

我县全力打造群众心中的“四好农村路”

我县是连结新乡、开封、郑州、濮阳四地市的重要节点区域，2019年5月被授予“河南省四好农村路示范县”称号，为进一步深入贯彻落实“实施优势再造战略，推动交通区位优势向枢纽经济优势转变”和全力打造“两地三区一枢纽”的会议精神，以及李卫东书记给我县提出的“‘强交通、兴产业、抓机遇、转观念’,创建国家级‘四好农村路’示范县”的工作部署。我县于2021年11月10日召开了县、乡、村干部动员大会，开始并迅速掀起了创建高潮。

一、坚持高位推动，凝聚强大合力

一是强力统筹，成立了以书记为政委、县长为指挥长、各乡（镇）书记、相关单位一把手为成员的“四好农村路”指挥部，以“舍我其谁”的担当、“开局就是决战、起跑就是冲刺”的气魄，举全县之力开展创建工作；二是强力调度，指挥部多次进行实地调研，先后召开4次专项工作会，8次调度会议，研究部署创建工作，签订《军令状》明确时间表、责任人，强力推动落实；三是强力保障，先后印发了《封丘县创建国家级“四好农村路”示范县工作实施方案》《封丘县2021—2022年度创建国家级“四好农村路”示范县工作实施细则》等一系列措施、方案，确保事有人管、钱有人出、任务有落实，将农村公路“建、管、养、运”切切实实地打造成为群众心目中的“四好”示范县。

二、着力高效推进，构建全新格局

以“四好农村路”为抓手，以打造标准示范路段为切入点，以构建完善干次相连、高效便捷的农村公路网络为目标，全力推进农村公路高质量发展，建立了县、乡、村三级路长责任体系，并与农村人居环境整治、植树造林等工作相结合，全面推进美丽农村路创建工作。同时规划建设封丘至新乡、开封、郑州等地的快速通道；申报G327、S311、S223绕城项目和S219经起重大道至陈桥建设项目；加快规划建设城区至兰原高速、大广高速、安罗高速、菏宝高速、长修高速连接线连接五条高速。实现“对外高速绕城、对内快速通达”的大交通格局，再造封丘交通优势。

三、强化高频宣传，营造浓厚氛围

统筹全县新闻媒体，建立联动机制，提高宣传频率，扩大辐射效应，通过微信公众号、云上封丘、封丘融媒体等多种渠道宣传“四好农村路”创建工作，抽调95名干部职工组成19个工作组，每天对创建工作进行督导检查、宣传创建思想，同时印发创建工作简报44期5000余份，利用入户走访形式送至群众手中，营造良好的社会氛围，为创建工作打下坚实的群众基础，形成全县上下、男女老少齐上阵，掀起了县乡村道路路肩边坡拓宽、绿化植树的“会战”高潮。

四、严格工作责任，落实创建步伐

严格落实“434”工作理念，使“农村环境”与“农村四好路”同步落实，与植树造林相结合、与拉动乡村经济相结合、与作风建设相结合。目前规范乡(镇)管养站、村级管护室614个；完成路域环境整治410处，消除了公路路域“脏、乱、差、堵”现象，确保公路“畅、洁、美、安”；完成宅分家250处，打造“一宅四园”(菜园、果园、花园、游园)、一村一景新气象；县、乡、村道完成路肩培土1018.758公里，绿化道路植树831.136公里；修建、完善旅游路、产业路，谋划实施县道大修、改建项目40.7公里，坑槽挖补10100平方，修建乡、村道58.601公里；建设4个乡(镇)客运站(综合服务平台)，进一步完善农村客货运服务网络，建成县、乡、村三级客运、物流网络。（县交通局）

编辑：孙慧芳  焦会昌    审核：焦会昌     签发：张天杰

本期发：县四大班子领导。

各乡（镇）人民政府，县政府各部门。