政务信息

第十七期

封丘县人民政府办公室           二○二三年三月二十一日

我县全面推进“三通一入地”建设工作  城关镇抢抓镇域提质升级机遇，统筹规划“三通一入地”建设，加快补齐农村基础设施短板，全面升级镇域面貌，不断提升群众的幸福感和获得感。通过明确目标、强化责任，系统规划、全面提质，统筹谋划、有序推进，将“三通一入地”和村庄规划、公共基础设施提升、环境整治“春季行动”、路域环境综合整治、全域绿化、等重点工作有机结合，全面补齐村内基础设施建设短板。至目前，全镇23个村均已完成规划设计、确定施工方案，其中，王楼、东孟已完成“三通一入地”项目施工，完成弱电入地项目施工4800米，前马台村施工队正在施工。鲁岗镇用更真干的实劲、更善干的巧劲、更持久干的韧劲，整体推进“三通一入地”工作，坚持以点带面，试点先行实施方案，以和寨、朱村铺、康寨、周罗文为试点村，充分发挥示范引领作用，激发全镇工作新活力。至目前，和寨村“三通”已落地，弱电入地工程已接近尾声；朱村铺、康寨、周罗文村正在按计划进度施工；刘留横、赵留横、兴隆庄、苌留横、卷子箱已完成前期规划。应举镇强化组织领导、聚焦目标发力、立足结果出发、紧扣标准行动，确保“三通一入地”项目高质量完成建设。至目前，20个首批推进村中，已完成规划13个村，正在施工5个村，已完工2个村。其中，弱电入地5705米，污水管网开挖3300米、管网铺设2980米，惠及群众500余户。黄德镇全力推进乡村建设“三通一入地”工作，用实际行动实现农村道路“户户通”、自来水“户户通”、污水收集“户户通”、弱电线路入地建设全覆盖。在推动项目建设工作中，该镇按照规划部署，结合各村实际，精心谋划，精细落实，坚持试点先行，以叶寨村、黄德村、文岩村为先行试点村，统筹规划道路、管网、线网，加快补齐农村基础设施短板，积极与通讯公司、燃气公司工作人员对接工作细节，现场办公，解决问题，以高度的责任感、强烈的使命感强力推进“三通一入地”工作。潘店镇“三到位”扎实推进“三通一入地”工作，一是高位推进，认识到位，凝聚强大合力。成立工作领导小组，举全镇之力开展“三通一入地”工作，建立日督导、日汇报、日通报工作制度，以强烈的责任感和使命感抢时间、抓节点、争进度，明确时间表、责任人，强力推动落实；二是因村施策，规划到位，彰显乡村特色。坚持以统一规划、试点先行、分批实施的工作思路，聘请专业规划设计团队，充分征求群众意见，结合各村特色风景，坚持“一村一策、一路一策、一户一策”的原则，统筹规划道路、管网、线网，努力建设幸福美丽宜居乡村；三是压实责任，落实到位，推动项目建设。通过多方发力、倒排工期、规范施工，高质量、快节奏、台账式推进项目建设落到实处，每个项目建设做到“五个明确”，以真抓实干跑出乡村建设新速度。目前，马庄、三合营2个村完成规划正在施工，周口等7个村正在规划中，3月底完成19个行政村的整村规划。尹岗镇严格把握标准，提升工程质量，高效统筹全力推进“三通一入地”工程实施，以高度的责任感、强烈的使命感扎实推进乡村建设，努力打造干净、舒适的农村人居环境。“至目前，该镇12个村已经完成“三通一入地”规划，其中3个村已开工建设，污水管网开挖8000米、铺设管网6000米、弱电入地2000米。留光镇自开展“三通一入地”建设工作以来，镇党委、政府不等不靠、积极作为，多方筹措资金、合理调配机械、广泛发动群众、严格施工标准，统筹协调工程进度，多次召开“三通一入地”工作推进会，分析研判工作形势，并对下一步具体工作内容进行安排部署，确保工程顺利实施，早日惠及群众。目前李王庄村规划已完成，正在进行项目实施。赵岗镇扎实推进乡村建设“三通一入地”行动，补齐基础设施短板，加快推进乡村振兴步伐，坚持因村制宜，规划先行原则，合理安排“三通一入地”布局走向，充分发挥9个联村党支部的组织优势，形成“互相促进、抱团发展”的良好态势，确保项目扎实推进，落地生效。目前，该镇马道、惠寨、小辛庄、孙湾、南常岗、白庄6个村正在进行“三通一入地”项目实施。曹岗乡坚持“规划先行、先整后建、示范引领、群众参与”的原则，全乡不等不靠，统筹推进农村基础设施建设，凝聚各方力量，扩大乡村建设投资，补齐农村基础设施短板，以强有力的举措推动工作有序开展，以“起跑就是冲刺、开局即是决战”的姿态，迅速在全乡掀起建设热潮。通过强化组织领导、压实工作责任、广泛宣传动员、坚持规划先行、多方筹措资金等措施全面推进建设力度，确保这项民生工程、民心工程落实落细。至目前，全乡已高标准完成马坊村“三通一入地”建设任务，完成郭杏头等8个村建设规划，完成王马牧等6个村建设施工图，正在对接设计公司对曹岗村做专业设计规划；清河集村弱电入地工程正在施工，全乡已累计完成弱电入地工程3500余米。（城关镇、鲁岗镇、应举镇、黄德镇、潘店镇、尹岗镇、留光镇、赵岗镇、曹岗乡）

编辑：孙慧芳  王明明    审核：焦会昌     签发：张天杰

本期发：县四大班子领导。

各乡（镇）人民政府，县政府各部门。