政务信息

第八十五期

封丘县人民政府办公室             二○二三年十二月四日

县交通局狠抓道路建设全面提升路域环境  一是稳步推动高速公路建设。全力推进兰封高速和长修高速一期项目，兰封高速计划完成投资5.31亿元，已累计完成4.42亿元；长修高速一期计划完成投资5亿元，目前已完成投资3.9亿元。二是全力做好“三通一规范”服务工作。目前农村道路工作修建路面65605.6平方米，完成投资600.06万元；完成33个村“户户通”量测和21个村沟槽回填量测。三是积极落实民生实事。实施X001梅顺线于店至顺南道路改建项目，全长5.2公里，计划投资748.8万元；实施通村公路改建项目16个，共18.81公里，计划投资835万元。四是抓好道路维护。新植绿化树法桐2100棵，路面修复坑槽挖补2480平方米；黄河大堤埠口路面宽度加宽至9米，完成路基填方2700立方米、水泥土2694平方米、水稳碎石基层2559平方米、水泥混凝土面层2424平方米。（县交通局）

留光镇多举措做好居民合作医疗收缴工作  一是加强安排部署，强化责任落实。多次召开镇村干部会议安排部署合作医疗征收工作，层层传导压力，及时将任务分解到村，将责任落实到人，明确医保征收的重点人群，采取多种措施加强低收入群体及困难群众的参保率，积极动员群众参保，有效破解医保征收难题。二是加强宣传力度，营造浓厚氛围。通过电子显示屏、广播、微信群及时推送参保政策、缴费渠道等多种形式，让群众足不出户完成缴费；组织村干部成立宣传队，按照网格分组入户发放参保宣传资料，讲解参保意义、缴费流程、报销比例等内容，不断提升群众参保意愿。三是加强帮缴服务，做到应保尽保。组建以村“两委”成员、驻村工作队、网格员为成员的医保收缴工作队，开展上门收缴，主动为年纪大、行动不便、不识字等特殊群众上门代缴，力保服务群众“不漏一户、不漏一人”。四是加强工作调度，提升工作质效。实行“日调度、日通报、日研判”工作制度，每天对医疗保险收缴完成情况进行通报，形成齐抓共管的良好氛围，全方位抓实工作成效，确保医疗保险收缴工作高效推进。截至目前，共计发放宣传单5000余份，镇村干部走村入户1200余人次，帮助群众代缴1500余人，代缴金额达200000余元。（留光镇）

尹岗镇夯实责任全面提升安全生产水平  一是压实责任链条。成立安全生产工作领导小组，确保安全生产工作有人抓、有人管，定期研究部署安排，全面分析安全形势，安排工作计划和责任清单，层层落实安全责任，细化完善各项制度及责任机制。二是增强安全意识。以安全生产宣传教育为核心，打造全覆盖宣传网格，各村小喇叭响起来、网格宣传队跑起来、安全标语挂起来，营造浓厚的宣传氛围，同时依托青年宣讲团入村宣讲活动，开展安全知识宣讲；邀请消防人员开展应急演练，向群众普及应急常识；向商超、饭店等发放安全生产“明白纸”，提高生产经营主体安全管理能力和水平，多角度多层次营造全民关注安全、参与安全的浓厚氛围。三是突出隐患整治。采取“定期巡查+重点抽查”相结合的方式，经常性对各村、重点行业领域、商铺等重点区域开展地毯式安全排查，对排查出的隐患建立台账，限期整改到位；对风险隐患大，不能立即整改的，指定专人负责到底，确保排查风险隐患事事有回应，件件有着落，确保安全生产形势平稳。今年以来，开展安全隐患排查100余次，发现问题85条，已全部整改到位，形成排查“闭环”整治工作模式。（尹岗镇）

赵岗镇做好火灾防控筑牢冬季安全防线  一是开展消防培训。组织辖区企业开展消防培训，就如何检查和消除火灾隐患、火灾发生时的应急处置及如何逃生自救、如何组织人员疏散等消防常识进行现场演示，同时开展实操练习，切实提高企业职工防火自救能力。二是开展消防检查。组建检查小组，针对重点区域和薄弱环节，采取“检查+指导+整改”的方式，把责任压实，同时对饭店、商超、店铺等进行检查，查看消防器材能否正常使用、工作人员是否会正确操作、消防制度是否完善等，并对存在的问题逐项进行分析和梳理，提出整改意见，有效预防和遏制火灾发生，确保群众消防安全。截至目前，已排查店铺70余家，查出消防安全隐患24条，已全部整改到位。（赵岗镇）

王村乡持续推进脱贫人口小额信贷工作  一是加强宣传，提高知晓率。组织驻村工作队、乡村两级干部等基层力量，通过进村入户、微信群、云上封丘等多种形式，加大脱贫人口小额信贷政策宣传范围，帮助群众打消思想顾虑，坚决做到符合条件的、有发展生产意愿的贷款对象“应贷尽贷”。二是加强服务，优化工作程序。压实责任，紧盯贷款投放关键期，优化信贷审批流程、简化贷款手续、加强统筹服务，为满足条件的群众开辟“绿色通道”，提前告知办理小额信贷所需材料和注意事项，让“政策多走路，群众少跑路”，一次性办理成功。三是加强管控，持续完善机制。进一步加强贷前调查、贷中审查和贷后管理，及时监测跟踪，掌握贷款资金流向，提高资金使用效益，同时扎实做好贷款风险防控工作，坚决防范贷款逾期风险，确保小额信贷工作健康、有序开展。截止目前，全乡发放小额信贷扶持发展产业151户，投放资金680余万元。（王村乡）

编辑：孙慧芳  王明明    审核：焦会昌     签发：张天杰

本期发：县四大班子领导。

各乡（镇）人民政府，县政府各部门。